План работ на 2018г. по МКД №36 по ул.3-я Кольцевая, г.Владимир

По содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов жилых зданий, внутридомового и инженерного оборудования

В плане по текущему ремонту возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств на доме, результатов весеннего и осеннего осмотров, необходимости проведения непредвиденных работ вследствие аварийных ситуаций, а также по решению собрания собственников многоквартирного дома.

| № | Вид работ | Ед.измерения | Объем | Стоимость за единицу, руб. | Стоимость всего(руб.) | Сроки выполнения | Сведения о выполнении | Причина отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проф.осмотр межэтажного электрооборудования | лестничные клетки | 9 |  |  | март 2018г. |  |  |
| 2 | Проф.осмотр вентиляций и вытяжек | квартира | 36 |  |  | ежеквартально |  |  |
| 3 | Ремонт и покраска крылец и пандусов |  |  | 25000 | 25000 | июнь-сентябрь 2018г. |  |  |
| 4 | Ревизия запорно-регулировочной арматуры водяного пункта и ремонт по необходимости |  |  | 2500 | 2500 | один раз в год |  |  |
| 5 | Проф.осмотр электрооборудования | электрошитовая | 1 |  |  | ноябрь 2018г. |  |  |
| 6 | Ремонт и покраска детской площадки | шт. | 0,5 | 3000 | 1500 | май-июнь 2018г. |  |  |
| 7 | Ремонт отмостки | м² | 50 | 1100 | 55000 | июнь-сентябрь 2018г. |  |  |

Согласовано:______________________

*Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости использованных материалов, изменением тарифных ставок и др.условий